PLAN DE PRUEBAS.

A través de los diversos documentos realizados previamente se pretende retomar información directamente relacionada con las pruebas, para asegurar la calidad de estas y del sistema de software. Además de ello, nos o le permite directamente al responsable de las pruebas (en este caso a David Juan Feria Ortiz) saber exactamente los criterios que se deben de tener en cuenta para probar cada elemento del sistema. A continuación, se explicará brevemente el aporte de cada documento con respecto al plan de pruebas:

| DRS | DRA |
| --- | --- |
| Priorización: Se escogen los requerimientos de mayor priorización para poder aplicar las pruebas correspondientes. Casos de uso: Nos permiten saber la funcionalidad de los requerimientos sobre los diferentes módulos que deben ser evaluados dentro de las pruebas de integración. Trazabilidad: le permite a, responsable de las pruebas saber el estado de cada requerimiento. | Diagramas de clases: Los diagramas de clases le permite saber al responsable de las pruebas el funcionamiento que tiene cada clase del sistema. Diagrama de componentes: La separación del sistema por componentes permite la clasificación de las pruebas según la funcionalidad de cada módulo. Vista: Le permite al responsable de las pruebas realizar las pruebas de la vista de despliegue. |

Con esta estrategia nos aseguramos de llevar el seguimiento de la trazabilidad que se ha manejado desde la especificación de los requerimientos (en el documento de especificación del sistema DRS), además de mantener una consistencia entre la aplicación y el documento de especificación.

En cuando a la Herramienta a utilizar se hará uso de la siguiente página: , para realizar los test case necesarios (test case realizados a partir de los requisitos funcionales del sistema).

Alcance.

Teniendo en cuenta los documentos hechos con anterioridad, el equipo de desarrollo pretende realizarlas pruebas de manera incremental, por modulo, ya que de esta manera se mantendrá un orden en cuanto al ciclo de vida de las pruebas.

Las pruebas unitarias, realizadas desde el semestre anterior, se realizan inmediatamente después de haber implementado la aplicación, esto concuerda, con el orden de prioridad de requisitos descritos y a las matrices de trazabilidad construidos desde el documento de especificación del sistema DRS.

ARTEFACTOS DE PRUEBA

Módulos del programa

Cuando nos referimos a un módulo de programa puntualmente nos referimos a los módulos implementados en el sistema para su funcionalidad, tal es el caso del módulo “controller”, el modulo “user” etc. En esta sección se pretende mostrar los módulos que se probaran, además de las especificaciones de las pruebas a realizar a cada módulo.  Para obtener la descripción de cada componente usaremos la documentación de arquitectura DRS que tenemos almacenada en la wiki de github.

| Modulo | Prueba | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Notificaciones (GUI) | Funcionalidad | EL módulo de notificaciones debe ser capaz de cumplir con el requisito funcional que especificado por el cliente (El cual consiste en notificar al usuario cada que un archivo se sube). |
| Subir archivos (GUI) | Funcionalidad | El modulo debe ser capaz de subir archivos (documentos en pdf, o docx) al sistema y mostrarlos después de subirlos (tal como se especificó en el RF-09) |
| Enlistar Archivos (GUI) | Funcionalidad | El modulo debe ser capaz de enlistar el archivo para cumplir con el RF-12. |
| Controller | No funcionales | El sistema debe cumplir con los requerimientos no funcionales que se han especificado en el DRS teniendo en cuenta el diseño. |

Test rail.

Test rail es una herramienta online que nos ayudara a realizar las pruebas unitarias, de integración, de optimización y de funcionalidad. Esta muestra una serie de atributos que nos ayudaran a identificar si la prueba fue aceptada o rechazada.

Aprobado:  Esta etiqueta se utilizará cuando no existan errores semánticos, ni de funcionalidad dentro del módulo probado. Esta se catalogará como una prueba exitosa.

Pruebas adicionales: Esta etiqueta se usará cuando el modulo no pase la prueba al 100% y requiera pruebas adicionales, ya sea de funcionamiento, de integración o de optimización.

Fallido: Esta etiqueta se usará cuando durante la prueba se haya presentado algún error de funcionalidad que requiera ser revisada nuevamente por el programador del equipo.

CARACTERÍSTICAS A SER PROBADAS.

En esta sección encontraremos las características del sistema que serán probadas para la verificación de la funcionalidad como del rendimiento del sistema.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Requisitos Funcionales | Se tiene que tener en cuenta el criterio de aceptación y dependencias para realizar las pruebas de los módulos. Además, se debe utilizar el Documento de especificación del sistema DRS para la consulta de los casos de uso para tener claro los casos de éxito y fallo, y si el sistema cumple con ellos. Así mismo se deben consultar los requisitos funcionales para la realización de las pruebas unitarias y de funcionalidad. |
| Requisitos No funcionales | Se tiene que tener en cuenta el criterio de aceptación del cliente y la exigencia de cada requisito no funcional para su cumplimento (requisitos no funcionales especificados en el DRS). |

ACTIVIDADES.

El estándar MOPROSOFT, establece que para que un plan de pruebas tenga éxito se tienen que definir las actividades a seguir, actividades necesarias para validad el funcionamiento de nuestro sistema. Es por ello que a continuación presentaremos nuestra lista de actividades a realizar durante la ejecución del plan de pruebas.

| Actividad | Descripción de actividad GPS |
| --- | --- |
| A.1 Revisión de documentación (DRS y DRA) | 1.- Revisar todos los requisitos tanto funcionales como no funcionales del sistema. 2.- Revisar los diagramas de componentes, diagramas UML, casos de uso y vistas de implementación. |
| A2. Realización de fase de construcción. | 1.- Se elabora el plan de pruebas. 2.- Se defienden y aplican pruebas unitarias a los componentes, |
| A3. Creación de los casos de Prueba (test rail) | 1.- Se define y crea escenarios y casos de pruebas. 2.- Se crea los datos de prueba |
| A4. Realización de la fase de integración y pruebas | 1.- Se realiza la prueba de integración integrando los componentes en subsiste-mas. 2.- Se realizan las pruebas del sistema. 3.- Se corrigen los defectos y errores encontrados en base al reporte generado. |

Planificación

En esta sección definiremos el número de ciclos que ocuparemos para cada prueba a realizar (recordando que el número de ciclos dependerá de la complejidad ciclomática y de los objetivos de cada prueba), ciclos que también nos serán necesarios para la optimización y mantenimiento de software.

| Prueba | Menos de 3 ciclos | De 3 a 10 ciclos | De 10 a más ciclos. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | x |  |  |
| Prueba de integración de componentes. | x |  |  |
| Pruebas de sistema | x |  |  |
| Pruebas de funcionalidad |  | x |  |

También definiremos el tiempo que se le dará a la corrección del defecto encontrado durante la ejecución de pruebas. Esto nos ayudara a mantener organizados nuestro tiempo para una segunda, tercera o cuarta ejecución de las pruebas de ser necesario. El tiempo para cada actividad depende de la experiencia del equipo de desarrollo, del tamaño del proyecto y de los requisitos específicos de éste.

| Dificultad de la actividad | Importancia del defecto encontrado |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baja | Media | Alta |
| Fácil | 1 hora | 2 horas | 4 a 5 horas |
| Media | 2 horas | 4 a 6 horas | 8 horas. |
| Difícil | 4 horas | 8 horas | 12 a 15 horas |

ESPECIFICACION DE PRUEBAS.

Pruebas unitarias:

Este tipo de prueba verifica la funcionalidad de cada componente individualmente y se aplica terminando de codificar. Esta se caracteriza por la realización de las pruebas por cada unidad, en este caso una unidad es equivalente a un requisito o requerimiento. El requerimiento es verificado y aprobado si este cumple con lo que está escrito en la especificación de requerimientos.

| Objetivo de la prueba: | Validar las piezas individuales del software como si fuese una unidad independiente. |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | Análisis de requerimientos del sistema. |
| Tiempo estimado: | 10 a 15 minutos (35 minutos si se ejecutan más de 2 ciclos) |
| Estrategia: | Automática. |
| Método o herramienta requerida: | Test rail. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de error (bug). |
| Entregable: | Lista de chequeo sobre el cumplimiento de requerimientos. |

Pruebas de integración:

Las pruebas de integracion como su nombre lo indica, son pruebas hechas a un conjunto de requerimientos, su objetivo es verificar el correcto ensamblaje e integracion de los distintos módulos que componen al sistema, esta es ejecutada después de haber ejecutado una prueba unitaria debido a que esta nos ayuda a comprobar que todos los módulos unitarios interactúen correctamente a través de las interfaces de usuario (GUI) internas y externas (es decir, se ejecuta una prueba en grupo para determinar el comportamiento de los módulos al interactuar), aunque también tiene la finalidad de identificar los errores y problemas relacionado con estos módulos. Con la ejecución de esta prueba nos aseguramos de que se cubran todas las funcionalidades establecidas y que estas se ajusten a los requerimientos no funcionales especificado en el DRS.

| Objetivo de la prueba: | Validar la integracion, interacción y correcto funcionamiento de los diferentes módulos que componen al sistema realizando una prueba en grupo (es decir, comprobaremos que todos los módulos funcionen correctamente al estar integrados e interactuar). |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | - Prueba grupal de módulos. - Validación de requerimientos. |
| Estrategia: | Pruebas de integracion incremental ascendente. |
| Tiempo estimado: | 10 a 15 minutos (35 minutos si se ejecutan más de 2 ciclos) |
| Método o herramienta requerida: | Visual Studio Code. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de error (bug). |
| Entregable: | Lista de chequeo sobre el cumplimiento de requerimientos. |

Pruebas de sistema:

Las pruebas de sistemas son aquellas pruebas realizadas al sistema como un conjunto, en esta se comprueba que casos de uso cumplen la totalidad con los especificado, con rutas de éxito y fallo, que han sido definidos en los casos de uso del documento de especificación del sistema DRS. Esta se ejecuta después de la aceptación de la prueba de integracion debido a que esta comprueba la integración del sistema de información globalmente, es decir, verifica que todas las interfaces funcionen correctamente entre los distintos subsistemas que la componen y el resto de sistemas de información que las comunica.

| Objetivo de la prueba: | Validar la funcionalidad entre la integracion del sistema y los distintos subsistemas que la componen. |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | Se realizaran pruebas funcionales y No funcionales |
| Estrategia: | Automática. |
| Tiempo estimado: | 15 a 20 minutos. |
| Método o herramienta requerida: | Test rail. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de error (bug). |
| Entregable: | Nota (generada en el test rail) de chequeo sobre el cumplimiento de requerimientos. |

PRUEBAS EXTERNAS ADICIONALES.

Pruebas funcionales:

Esta es una prueba de tipo caja negra basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software. Tiene como finalidad el comprobar que los sistemas desarrollados funcionan acorde a las especificaciones funcionales y requisitos funcionales.

| Objetivo de la prueba: | Asegurar el trabajo apropiado de los requisitos funcionales, tomando como objetos de prueba cada uno de los casos de uso. |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | - Se realizarán pruebas funcionales. - Se ejecutara el set de prueba tomando en cuenta los flujos normales y flujos alternativos. |
| Estrategia: | Automática. |
| Tiempo estimado: | 10 a 20 minutos. |
| Método o herramienta requerida: | Formato de casos de pruebas funcionales. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de error (bug). |
| Entregable: | Lista de cheque d cumplimiento. |

Pruebas de integridad de datos y base de datos:

son pruebas de los métodos y procesos utilizados para acceder y gestionar datos (base de datos), para asegurar que los métodos de acceso, los procesos y las reglas de los datos funcionan como se espera y que, durante el acceso a la base de datos, los datos no se corrompan, borrados, modificados o creados de forma inesperada.

| Objetivo de la prueba: | Verificar la integridad de la base de datos y datos cargados desde la aplicación, asegu-rándose de que se saneen correctamente los datos ingresados. |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | - Examinación de la base de datos. - Ejecución de pruebas de seguridad. |
| Estrategia: | Automática. |
| Tiempo estimado: | 20 minutos. |
| Método o herramienta requerida: | Herramientas de automatización de script. Herramientas de recuperación y respaldo Utilidades proporcionadas por SQL. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de corrupción de datos. |
| Entregable: | Lista de cheque d cumplimiento. |

Pruebas de optimización:

Las pruebas de optimización de código son pruebas que se realizan después de las pruebas de sistemas, estas tienen la finalidad de optimizar el código en caso de detección de errores.

| Objetivo de la prueba: | Controlar de formar automatizada la calidad del código desarrollado y optimizar las tareas de control de calidad. |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | - Examinación del código desarrollado. - Depuración de algoritmo. |
| Estrategia: | Cada desarrollador examinará y hará una depuración del algoritmo para asegurarse de no encontrar fallos. |
| Tiempo estimado: | 30 minutos. |
| Método o herramienta requerida: | Visual Studio. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de Bugs. |
| Entregable: | Lista de cheque d cumplimiento. |

Pruebas de aceptación:

| Objetivo de la prueba: | Asegurarse de que la interfaz de usuario, así como el resto de módulos provean al usuario el acceso y la navegación en el sistema acorde a los requisitos acordados y validados por el cliente. |
| --- | --- |
| Actividades o actividad: | - Examinación de vistas. - Presentación a usuario. - Validación de funcionalidad (por parte del usuario) |
| Estrategia: | El usuario usara el sistema a través de la interface de usuario (GUI) y este evaluara la funcionalidad y usabilidad del sistema. |
| Tiempo estimado: | 20 a 30 minutos. |
| Método o herramienta requerida: | --. |
| Criterios de terminación: | Ausencia de errores y nula incidencia de defectos. |
| Entregable: | Lista de cheque de cumplimiento. |